ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г.Бишкек, от 18 марта 2016 года № 134

Об утверждении Программы электронного здравоохранения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы

В целях обеспечения доступности и внедрения персонифицированного учета медицинской помощи, оказанной на основе использования информационно-коммуникационных технологий гражданам, в соответствии с законами Кыргызской Республики "Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике", "Об информатизации", статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

- Программу электронного здравоохранения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы согласно приложению 1;

- План мероприятий по реализации Программы электронного здравоохранения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы (далее - План мероприятий) согласно приложению 2.

2. Руководителям министерств и административных ведомств:

- обеспечить неукоснительное исполнение Плана мероприятий;

- по итогам каждого полугодия, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий в Министерство здравоохранения Кыргызской Республики.

3. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики по итогам каждого полугодия, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять обобщенную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Опубликовано в приложении к газете "Эркин тоо" "Нормативные акты Правительства Кыргызской Республики" от 31 марта 2016 года N 5-6 (506-507)

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

| Премьер-министр Кыргызской Республики |  | Т.Сариев |
| --- | --- | --- |

Приложение 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Программы электронного здравоохранения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы

| № | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Формирование регуляторной базы для электронного здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание институциональных структур для развития электронного здравоохранения | Создан Координационный совет по внедрению электронного здравоохранения при М3 | Октябрь 2016 года | М3 | Финансирование не требуется |
| 2 | Создание Центра электронного здравоохранения при М3 на базе Республиканского медико-информационного центра | Создан Центр электронного здравоохранения для эффективной реализации электронного здравоохранения | Сентябрь 2017 года | М3 | В рамках утвержденного бюджета государственного органа, донорские средства |
| 3 | Создание системы мониторинга развития электронного здравоохранения | Разработан пакет индикаторов по мониторингу развития электронного здравоохранения с привлечением независимых экспертов | Октябрь 2016 года | М3, ФОМС | В рамках утвержденного бюджета государственных органов, донорские средства |
| 4 | Разработка дизайна архитектуры электронного здравоохранения | Разработан дизайн национальной архитектуры электронного здравоохранения, общие требования и модели общесистемных компонентов и сервисов для реализации электронных услуг. Разработаны технические спецификации и функциональные требования для информационных систем организаций здравоохранения. Определен перечень услуг, подлежащих автоматизации на основе общих сервисов. Разработан проект Единой информационной системы здравоохранения, объединяющий и корректирующий существующие базы данных и использующий новейшие достижения информационных технологий | Декабрь 2016 года | М3, ФОМС, ЦЭУ, МТК, ГРС | Донорские средства (использование донорских средств по принципу широкосекторального подхода (SWAp) |
| 5 | Разработка набора стандартов для электронного здравоохранения | Подготовлены проекты технических и клинических стандартов для Единой информационной системы здравоохранения, на основе анализа существующих международных стандартов в сфере электронного здравоохранения | Декабрь 2016 года | М3, ФОМС | Донорские средства (использование донорских средств по принципу широкосекторального подхода (SWAp) |
| 6 | Совершенствование нормативной правовой базы для обеспечения предоставления электронных услуг | Подготовлены предложения по оптимизации нормативной правовой базы для обеспечения предоставления электронных услуг в соответствии с установленными требованиями по защите информации | Декабрь 2016 года | М3, ФОМС, ЦЭУ, ГРС, МЭ | Донорские средства (использование донорских средств по принципу широкосекторального подхода (SWAp) |
| 7 | Изучение передового опыта зарубежных стран, в части внедрения электронного здравоохранения | Проведен анализ проектов по реализации электронного здравоохранения зарубежных стран | Ноябрь 2016 года | М3 | Донорские средства (использование донорских средств по принципу широкосекторального подхода (SWAp) |
| Задача 2. Внедрение центральных систем электронного здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 8 | Ввод в действие и обеспечение функционирования Центра обработки и хранения данных здравоохранения | Функционирование Центра обработки и хранения данных здравоохранения для обеспечения защищенной среды хранения и обмена данными между организациями здравоохранения | Сентябрь 2018 года | М3, ФОМС, ЦЭУ, МФ, МТК | В рамках утвержденного бюджета государственных органов, донорские средства |
| 9 | Внедрение центральных регистров и платформы обмена данными о здоровье населения | Обеспечение в режиме онлайн доступа к центральным регистрам: - словарь данных; - справочник организаций здравоохранения; - справочник медицинских кадров; - справочник медицинских услуг; - диагнозы (Международная классификация болезней 10) | Март 2017 года | М3 | В рамках утвержденного бюджета государственного органа, донорские средства |
| 10 | Разработка, внедрение, поддержка и мониторинг общесистемных компонентов и сервисов для реализации электронных услуг | Ввод в эксплуатацию общесистемных сервисов для внедрения электронного здравоохранения, включая: - электронное удостоверение подлинности и идентификации пользователей, - системы электронной почты и электронного документооборота | Сентябрь 2017 года | М3, ФОМС, ЦЭУ, МТК, ГРС | В рамках утвержденного бюджета государственных органов, донорские средства |
| 11 | Создание Центральной базы данных пациентов | Создана Центральная база данных пациентов, обеспечивающая доступ в он-лайн режиме к основным идентификационным и демографическим данным пациентов, разработанная на основе существующей базы данных "Приписанное население" | Декабрь 2017 года | М3, ГРС | В рамках утвержденного бюджета государственных органов, донорские средства |
| 12 | Создание Центральной базы данных электронной медицинской карты пациентов | Создана Центральная база данных электронной медицинской карты Пациентов, содержащая информацию о пациентах, которые заполняются и используются медицинским работниками организаций здравоохранения, где наблюдается пациент | Декабрь 2017 года | М3, ФОМС | В рамках утвержденного бюджета государственного органа, донорские средства |
| 13 | Совершенствование информационных систем ФОМС | Осуществлен перевод на веб-технологии существующих информационных систем и реестра застрахованных с использованием новых информационных стандартов | Декабрь 2018 года | ФОМС, М3 | В рамках утвержденного бюджета государственных органов, донорские средства |
| 14 | Оснащение ФОМС серверным оборудованием и программным обеспечением | Материально техническое оснащение ФОМС серверным оборудованием и программным обеспечением | Ноябрь 2017 года | ФОМС | В рамках утвержденного бюджета государственного органа, донорские средства |
| 15 | Внедрение медико-статистических систем с инструментами аналитики и отчетности | Обеспечение подготовки аналитической отчетности для мониторинга и анализа функционирования системы здравоохранения с учетом специфики оказания медицинских услуг | Сентябрь 2019 года | М3, ФОМС, НСК (по согласованию), ЦЭУ | В рамках утвержденного бюджета государственных органов, донорские средства |
| 16 | Совершенствование и интеграция регистров общественного здравоохранения (больные диабетом, туберкулезом, база данных пострадавших в чрезвычайных ситуациях) с дальнейшей интеграцией с электронной медицинской картой пациента | Созданы информационные системы, интегрированные с электронной медицинской картой пациента | Ноябрь 2019 года | М3, ФОМС, ГРС | В рамках утвержденного бюджета государственных органов, донорские средства |
| 17 | Создание центральной электронной системы записи для посещения врача (Электронная регистратура) | Создана Централизованная система электронной записи на прием к врачам по всем организациям здравоохранения, обеспечивающая автоматизацию процесса обслуживания пациентов и повышение прозрачности работы организаций здравоохранения | Декабрь 2017 года | М3 | В рамках утвержденного бюджета государственных органов, донорские средства |
| 18 | Центральный архив медицинских данных (медицинские карты пациентов, регистров заболеваний, медицинская статистика, базы данных по лекарствам, финансам, кадрам и т.д.) | Наличие архива медицинских данных, обеспечивающего обмен данными между организациями здравоохранения | Июнь 2018 года | М3 | В рамках утвержденного бюджета государственных органов, донорские средства |
| 19 | Создание общедоступных электронных ресурсов для повышения доступа населения к информации об электронном здравоохранении | Создан информационный портал здравоохранения для повышения информированности населения и культуры пользования информацией по вопросам профилактики заболеваний | Декабрь 2018 года | М3, ФОМС | В рамках утвержденного бюджета государственных органов, донорские средства |
| Задача 3. Реализация систем электронного здравоохранения на уровне организаций здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 20 | Разработка, тестирование, адаптация и внедрение клинической информационной системы для первичной медико-санитарной помощи | Использование клинической информационной системы здравоохранения для первичной медико-санитарной помощи, обеспечивающей оперативный обмен информацией о здоровье пациента в актуальном режиме, электронный режим работы аптек, лабораторий, отделений специальной диагностики и различных служб организаций здравоохранения | Поэтапное внедрение в организациях здравоохранения с 2016 года по 2020 год | М3, ФОМС | В рамках утвержденного бюджета государственных органов, донорские средства |
| 21 | Внедрение клинической информационной системы для медицинских стационаров | Использование информационных систем, охватывающих бизнес-процессы организаций здравоохранения, оказывающих стационарные услуги (стационарное лечение, приемный покой, электронная медицинская карта, аптека, диагностическая служба) | Поэтапное внедрение в организациях здравоохранения с 2017 года по 2020 год | М3, ФОМС | В рамках утвержденного бюджета государственных органов, донорские средства |
| 22 | Внедрение телемедицинских услуг и технологий мобильного здравоохранения | Создана сеть дистанционных консультационных центров организаций здравоохранения, предоставляющих телемедицинские и диагностические услуги | Июнь 2018 года | М3, ФОМС | В рамках утвержденного бюджета государственных органов, донорские средства |
| 23 | Оснащение компьютерным, сетевым и коммуникационным оборудованием организаций здравоохранения | Наличие необходимой инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий для внедрения электронного здравоохранения | Поэтапное оснащение организаций здравоохранения с 2016 года по 2020 год | М3, ФОМС | В рамках утвержденного бюджета государственных органов, донорские средства |
| Задача 4. Повышение уровня квалификации специалистов системы здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 24 | Развитие системы дистанционного обучения медицинских работников | Равная доступность медицинских работников к образовательным информационным ресурсам для получения качественного образования независимо от мест работы и проживания медицинских работников | Март 2018 года | М3, МОН, КГМА, КГМИППК | В рамках утвержденного бюджета государственных органов, донорские средства |

Список сокращений:

ЦЭУ - Центр электронного управления Правительства Кыргызской Республики

М3 - Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики

МОН - Министерство образованиями науки Кыргызской Республики

МЭ - Министерство экономики Кыргызской Республики

МФ - Министерство финансов Кыргызской Республики

ФОМС - Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики

ГРС - Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики

НСК - Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

КГМА - Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К.Ахунбаева

КГМИППК - Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации